Abstract

Español: El proyecto "Huellita Segura" consiste en el desarrollo de una plataforma SaaS Multi-Tenant orientada a fundaciones y refugios de animales. Su objetivo es centralizar el historial clínico de los animales y formalizar las adopciones mediante contratos digitales con Firma Electrónica Simple (FES). La plataforma resuelve la falta de herramientas tecnológicas para cumplir con la Ley 21.020 sobre tenencia responsable y otorga validez legal a los procesos de adopción bajo la Ley 19.799.

English: The "Huellita Segura" project consists of the development of a Multi-Tenant SaaS platform aimed at animal foundations and shelters. Its objective is to centralize the clinical history of animals and formalize adoptions through digital contracts with a Simple Electronic Signature (FES). The platform solves the lack of technological tools to comply with Law 21.020 on responsible pet ownership and grants legal validity to adoption processes under Law 19.799.

1. Descripción de proyecto APT y Relevancia

Escogimos este tema porque el abandono animal es una problemática arraigada, pero que hoy cuenta con un marco legal que impone obligaciones sin entregar las herramientas tecnológicas para cumplirlas. Específicamente, el Art. 23 de la Ley 21.020 obliga a los refugios a llevar un registro de ingresos y egresos, y el Art. 24 exige entregar los antecedentes sanitarios junto con el animal.

Para resolver esto, "Huellita Segura" implementará:

Un Módulo Core (Multi-Tenant) para gestión de fichas clínicas y registro de ingresos/egresos.

Un Filtro de Seguridad (KYC ligero), donde los postulantes deberán validar algorítmicamente su RUT y confirmar sus datos mediante doble factor de contacto (email/SMS).

Contratos automáticos en PDF firmados mediante una Firma Electrónica Simple (FES), capturando la estampa de tiempo y evidencias digitales apoyadas en la Ley 19.799.

El aporte de valor radica en solucionar la principal brecha de la ley: la pérdida de trazabilidad en el traspaso desde el Refugio hacia el Adoptante y, posteriormente, al Registro Nacional (Art. 16). Además, otorgamos a las fundaciones la evidencia estructurada para que ejerzan la facultad de querellarse formalmente por maltrato animal (Art. 29).

2. Relación del proyecto APT con las competencias del perfil de egreso

Este proyecto exige la integración de múltiples competencias del perfil de egreso:

Ingeniería de Requisitos: Traducción de normativas legales complejas (Leyes 21.020 y 19.799) a requerimientos funcionales y reglas de negocio.

Bases de Datos: Diseño e implementación de una arquitectura de base de datos relacional Multi-Tenant utilizando PostgreSQL para el estricto aislamiento de datos entre refugios.

Desarrollo Móvil y Web: Construcción de un portal público con enfoque Mobile-First usando React/Next.js.

Seguridad y Calidad: Implementación de encriptación con Bcrypt, autenticación mediante JWT y generación de contratos con peso legal (Firma OTP).

Gestión de Proyectos: Uso de metodologías ágiles (Scrum) y herramientas de control de versiones (GitHub) a lo largo de todo el ciclo de vida del software.

3. Relación del proyecto con tus intereses profesionales

Este proyecto se alínea directamente con mis intereses en el desarrollo Full-Stack y la arquitectura en la nube (Cloud). Trabajar con tecnologías como Node.js, React, PostgreSQL y contenedores Docker me permite aplicar estándares actuales de la industria. Además, tengo un gran interés en el impacto social de la tecnología; crear un sistema que empodere a las organizaciones de rescate animal y reduzca la impunidad ante el maltrato da un propósito ético y real al código que desarrollo.

4. Argumento de factibilidad

El proyecto es altamente factible de realizarse dentro del marco de la asignatura (18 semanas) porque hemos acotado rigurosamente su alcance técnico.

Tiempo y Recursos: Utilizaremos un equipo de dos personas bajo ciclos ágiles y tecnologías de código abierto (React, Node.js, PostgreSQL). Para el despliegue usaremos servicios Cloud con capas gratuitas (AWS, Render o Supabase) y GitHub para repositorios, eliminando costos de infraestructura.

Factores Externos: En lugar de depender de integraciones complejas e inaccesibles del Gobierno (como ClaveÚnica o Registro Civil), optamos por una validación documental/algorítmica y de contacto (OTP), cumpliendo con la viabilidad técnica y legal.

5. Objetivos claros y coherentes

Objetivo General:

Desarrollar una plataforma SaaS Multi-Tenant que centralice la gestión veterinaria y legalice los procesos de adopción de animales para refugios en Chile, cumpliendo con la Ley 21.020 y la Ley 19.799.

Objetivos Específicos:

Diseñar y modelar una base de datos relacional Multi-Tenant que asegure la integridad y privacidad de los registros de múltiples organizaciones.

Implementar un portal público de adopción ciudadana que incluya un sistema de validación de formato de RUT y verificación de identidad mediante validación de contacto (doble factor) para asegurar que los datos ingresados sean reales y trazables.

Construir un motor de generación automática de contratos en PDF, integrando una Firma Electrónica Simple (FES) que recopile evidencias digitales (códigos OTP y estampa de tiempo), otorgando validez probatoria a cada adopción.

Programar un módulo de respaldo legal que compile automáticamente la ficha del animal, el contrato firmado y los datos del adoptante, facilitando la facultad de querellarse por maltrato (Art. 29 de la Ley 21.020).

## 6. Roles y Distribución de Trabajo

| Estudiante | Cargo | Funciones Desempeñadas |
| --- | --- | --- |
| Jean Ávila | Backend Developer & Scrum Master | • Diseñar y estructurar la base de datos relacional bajo el modelo Multi-Tenant en PostgreSQL y desarrollar la API REST en Node.js. • Gestionar el tablero de tareas (Scrum Master), organizando los Sprints y velando por el cumplimiento de los plazos del proyecto. • Implementar la seguridad del sistema (encriptación con Bcrypt, tokens JWT y gestión de almacenamiento en Firebase Storage). • Programar el motor de generación automática de contratos en PDF con firma digital y el sistema de respaldo legal. |
| Bárbara Quezada | Frontend & UI/UX Developer | Diseñar la experiencia de usuario (UX/UI), prototipos interactivos y la interfaz visual de la plataforma (portal público y panel administrativo) utilizando React.js. • Desarrollar el frontend responsivo (Mobile-First) garantizando una navegación fluida y atractiva para los ciudadanos y las fundaciones.del MVP |

7. Propuesta metodológica

Utilizaremos una Metodología Ágil, basándonos en el marco de trabajo Scrum adaptado a un equipo de desarrollo de dos personas. Reemplazaremos los Daily Stand-ups tradicionales por reuniones de sincronización de código y estableceremos 'Sprint Reviews' periódicos con nuestro docente guía.

El trabajo se dividirá en 5 Sprints:

Sprint 1: Análisis, levantamiento de requerimientos y arquitectura de Base de Datos.

Sprint 2: Desarrollo Backend (API REST) y Core Administrativo (Gestión de fichas).

Sprint 3: Desarrollo Frontend, Módulo Público (Mobile-First) y validaciones KYC.

Sprint 4: Módulo Legal (Contratos PDF, Firma OTP y "Botón Rojo").

Sprint 5: Testing, auditoría de seguridad y despliegue del sistema (Cloud).

8. Plan de trabajo y Carta Gantt

Levantamiento de Requisitos y Análisis Normativo: (Semanas 1 a 4) Traducción de leyes a historias de usuario. Responsable: Equipo completo.

Modelamiento y Diseño de Base de Datos Multi-Tenant: (Semanas 3 y 4) Creación del DER en PostgreSQL. Responsable: Integrante 1 (Backend).

Diseño de Interfaces (UX/UI): (Semanas 3 y 4) Mockups en Figma con enfoque Mobile-First. Responsable: Integrante 2 (Frontend).

Desarrollo del Core Administrativo y Portal Web: (Semanas 5 a 11) Programación de API y Front. Responsable: Equipo completo.

Implementación de Seguridad, Firma OTP y PDF: (Semanas 12 a 14) Programar motor PDF y validaciones. Responsable: Integrante 1 (Backend).

Pruebas, Auditoría y Despliegue Cloud: (Semanas 15 a 18) QA y despliegue del MVP. Responsable: Equipo completo.

9. Propuesta de evidencias

Avance 1: Documento de Requisitos y Modelamiento Arquitectónico (Historias de usuario, DER y Wireframes) para validar el cumplimiento de la Ley 21.020.

Avance 2: Prototipo Funcional del Módulo de Gestión (Versión inicial con API y Frontend conectados).

Final 1: Producto Mínimo Viable (MVP) Desplegado (Plataforma operativa alojada en internet con Firma Electrónica 100% funcional).

Final 2: Documentación Técnica y Repositorio de Código (Manuales, GitHub, configuración Docker y resultados de pruebas).

Conclusions (Individual)

Planning the "Huellita Segura" initiative has shown me how front-end architecture and user-centered design directly enable legal compliance in digital platforms. Adapting regulations like Laws 21.020 and 19.799 into clear, accessible user flows requires finding a balance between technical precision and ease of use. By adopting an iterative development strategy, the project establishes a practical roadmap for the semester, demonstrating that intuitive interfaces paired with strong client-side security can empower shelter management and support animal welfare efforts effectively.

Reflection

Working on this opening stage forced me to rethink how complex authentication methods (OTP, FES) impact end-user experience and client-side performance. Overcoming external roadblocks—such as lacking direct access to government databases—demonstrated the need for resourceful UI/UX patterns that maintain regulatory validity without compromising usability. Moving into upcoming development cycles, my focus will be on mastering asynchronous data fetching, optimizing cross-device performance, and implementing robust security practices across all user touchpoints.